# ПРИЛОЖЕНИЕ Б «Перечень приоритетных мероприятий строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования Тверской области»

Таблица Б-1
 Перечень приоритетных мероприятий строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения Тверской области на период 2009-2015 гг. (рекомендуемый вариант), млн рублей (в ценах соответствующих лет)

| № на карте | Наименование автомобильной дороги | Мощность, км / пог м | Год ввода | 2009-2015 | 2010-2015 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 279,57 / 5654 |  | 242754,2 | 242451,2 | 303,0 | 16579,0 | 19436,2 | 32112,0 | 49934,0 | 60718,0 | 63672,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 149446,8 | 149201,8 | 245,0 | 10512,6 | 12432,2 | 19965,0 | 30732,0 | 36908,0 | 38652,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 93307,4 | 93249,4 | 58,0 | 6066,4 | 7004,0 | 12147,0 | 19202,0 | 23810,0 | 25020,0 |
|  | Объекты вошедшие в ФЦП | 255,8 / 307 |  | 234068 | 233968 | 100 | 15856 | 17953 | 31048 | 48090 | 58890 | 62131 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 141923 | 141823 | 100 | 9920 | 11173 | 19029 | 29088 | 35334 | 37279 |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 92145 | 92145 | 0 | 5936 | 6780 | 12019 | 19002 | 23556 | 24852 |
| 1 | Реконструкция мостового перехода через р. Волга на км176 (I очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга в Тверской области | 1,8 / 306,86 | 2013 | 3585 | 3585 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 585 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 3585 | 3585 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 585 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство надземного перехода на км 298+350 автомобильной дороги М-10 "Россия" - от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга (г. Вышний Волочек) | 1 шт | 2010 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 108 - км362 в том числе строительство транспортных развязок в районе населенных пунктов: Конаково, Васильевский Мох, Кадино, Березайка Тверская область | 254 / 0 | 2015 | 230467 | 230367 | 100 | 14840 | 16953 | 30048 | 47505 | 58890 | 62131 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 138322 | 138222 | 100 | 8904 | 10173 | 18029 | 28503 | 35334 | 37279 |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 92145 | 92145 | 0 | 5936 | 6780 | 12019 | 19002 | 23556 | 24852 |
|  | Объекты не вошедшие в ФЦП | 23,77 / 5347 |  | 8686,2 | 8483,2 | 203 | 723,0 | 1483,2 | 1064,0 | 1844,0 | 1828,0 | 1541,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 7523,8 | 7378,8 | 145,0 | 592,6 | 1259,2 | 936,0 | 1644,0 | 1574,0 | 1373,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 1162,4 | 1104,4 | 58 | 130,4 | 224 | 128 | 200 | 254 | 168 |
|  | Объекты строительства и реконструкции автомобильной дороги М-10 "Россия"- от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга | 23,77 / 3047 |  | 4617,8 | 4617,8 | 0 | 266,6 | 699,2 | 616 | 1144 | 939 | 953 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 4617,8 | 4617,8 | 0 | 266,6 | 699,2 | 616 | 1144 | 939 | 953 |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги М-10 "Россия"- от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участке км 156+000 - км 178+800 с двумя транспортными развязками в разных уровнях на км 163 и км 173, Тверская область | 22,8 / 700 | 2015 | 1380 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 450 | 550 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1380 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 450 | 550 |
| 4 | Строительство транспортных развязок на автодороге М-10 «Россия» км 116 | 0 / 550 | 2013 | 868 | 868 | 0 | 0 | 179 | 226 | 463 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 868 | 868 | 0 | 0 | 179 | 226 | 463 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство транспортных развязок на автодороге М-10 «Россия» км 136 | 0 / 400 | 2014 | 709 | 709 | 0 | 0 | 0 | 130 | 216 | 363 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 709 | 709 | 0 | 0 | 0 | 130 | 216 | 363 | 0 |
| 7 | Строительство транспортных развязок на автодороге М-10 «Россия» км 179 | 0 / 350 | 2015 | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 126 | 203 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 126 | 203 |
| 8 | Строительство транспортных развязок на автодороге М-10 «Россия» км 189 | 0 / 450 | 2012 | 525 | 525 | 0 | 109 | 156 | 260 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 525 | 525 | 0 | 109 | 156 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Строительство транспортной развязки на 227 км автомобильной дороги М-10 "Россия"- от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская область | 0,972 / 500 | 2011 | 521,8 | 521,8 | 0 | 157,6 | 364,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 521,8 | 521,8 | 0 | 157,6 | 364,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство транспортной развязки на 231 км автомобильной дороги М-10 "Россия" | 0 / 97 | 2015 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  | Объекты строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург | 0 / 2300 |  | 4068,4 | 3865,4 | 203 | 456,4 | 784 | 448 | 700 | 889 | 588 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 2906 | 2761 | 145 | 326 | 560 | 320 | 500 | 635 | 420 |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 1162,4 | 1104,4 | 58 | 130,4 | 224 | 128 | 200 | 254 | 168 |

Таблица Б-2
 Перечень мероприятий строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Тверской области на 2009-2015 годы (рекомендуемый вариант), млн рублей (в ценах соответствующих лет)

| № на карте | Наименование автомобильной дороги | Мощность, км / пог м | Год ввода | 2009-2015 | 2010-2015 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 303 / 1190,2 |  | 10007,8 | 9344,3 | 663,51 | 790,95 | 982,9 | 1455,04 | 2303,75 | 2023,05 | 1788,61 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 5096,94 | 4668,14 | 428,8 | 470,8 | 561,6 | 883,71 | 1199,83 | 899,04 | 653,16 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4910,87 | 4676,16 | 234,71 | 320,15 | 421,3 | 571,33 | 1103,92 | 1124,01 | 1135,45 |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка участок км 10+000 – км 40+000 в Калининском районе | 30 / 0 | 0 / 0 | 2012 | 1991 | 21 | 350 | 380 | 670 | 591 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1512,8 | 1512,8 | 0 | 200 | 280 | 560 | 472,8 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 499,2 | 478,2 | 21 | 150 | 100 | 110 | 118,2 | 0 | 0 |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка участок км 40+000 – км 54+600 в Калининском районе | 14,6 / 0 | 2014 | 452,46 | 452,46 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 145,02 | 300,2 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 400,2 | 400,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300,2 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 52,26 | 52,26 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 45,02 | 0 | 0 |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги Кимры – Клетино – Дубна на участке км 0+000 – км 12+883 в Кимрском районе | 12,9 / 0 | 2013 | 406,75 | 406,75 | 0 | 3 | 37,5 | 187,5 | 178,75 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 323 | 323 | 0 | 0 | 30 | 150 | 143 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 83,75 | 83,75 | 0 | 3 | 7,5 | 37,5 | 35,75 | 0 | 0 |
| 2.7 | Строительство мостового перехода через канал им. Москва на автомобильной дороге "Москва – Санкт-Петербург – Конаково – Иваньково в Конаковском районе | 0 / 0 | 2017 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2.8 | Строительство обхода г. Конаково на региональной автомобильной дороге общего пользования "Москва – Санкт-Петербург" – Конаково – Иваньково в Конаковском районе | 12 / 0 | 2015 | 226,43 | 226,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,93 | 62,5 | 125 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 76,43 | 76,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,93 | 12,5 | 25 |
| 2.9 | Строительство Южного обхода г.Кимры в Кимрском районе | 0 / 0 | 2017 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2.10 | Реконструкция автомобильной дороги Смоленск – Вязьма – Зубцов на участке км 261+000 – км 271+000 в Зубцовском районе | 10 / 0 | 2015 | 502,54 | 502,54 | 0 | 0 | 2,24 | 5 | 135 | 147,7 | 212,6 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 136 | 192 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 70,54 | 70,54 | 0 | 0 | 2,24 | 5 | 31 | 11,7 | 20,6 |
| 2.19 | Реконструкция мостового перехода через р. Волга в г. Тверь (Восточный мост) | 0 / 618,2 | 2012 | 980,23 | 980,23 | 0 | 199,5 | 221,13 | 234,56 | 325,04 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 766,04 | 766,04 | 0 | 165,5 | 176,8 | 173,71 | 250,03 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 214,19 | 214,19 | 0 | 34 | 44,33 | 60,85 | 75,01 | 0 | 0 |
| 3.1 | Строительство обхода г.Ржев на участке автомобильной дороге Осташков – Селижарово – Ржев в Ржевском районе | 15 / 300 | 2015 | 357,06 | 357,06 | 0 | 0 | 0 | 12,27 | 150 | 70 | 124,79 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 30 | 96 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 101,06 | 101,06 | 0 | 0 | 0 | 12,27 | 20 | 40 | 28,79 |
| 3.2 | Строительство обхода г.Нелидово на участке автомобильной дороги Лисичино – Духовщины – Белый – Нелидово в Нелидовском районе | 0 / 0 | 2017 | 11,39 | 11,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,39 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 11,39 | 11,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,39 |
| 4.1 | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения "Дубровка - Рютино" на участке км 20+000 - км 22+000 в Бологовском районе Тверской области | 2 / 0 | 2011 | 41,16 | 40 | 1,16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 25,6 | 25,6 | 0 | 12,8 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 15,56 | 14,4 | 1,16 | 7,2 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Реконструкция автомобильной дороги Бурашево – Захарьино в Калининском районе | 0,5 / 0 | 2012 | 8,9 | 8,9 | 0 | 0,5 | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 8,9 | 8,9 | 0 | 0,5 | 4,2 | 4,2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Строительство автомобильной дороги Поляки – Озерки в Западнодвинском районе | 1,5 / 0 | 2015 | 38,93 | 38,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 37,08 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 33,93 | 33,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 32,08 |
| 5.2 | Строительство подъезда к д.Икорниково от автомобильной дороги В.Волочек – Бежецк – Сонково в Бежецком районе | 0,4 / 0 | 2015 | 10,38 | 10,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49 | 9,89 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 10,38 | 10,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49 | 9,89 |
| 5.5 | Строительство подъезда к д.Борьково в Вышневолоцком районе | 2 / 0 | 2014 | 49,34 | 49,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,47 | 46,87 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 49,34 | 49,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,47 | 46,87 | 0 |
| 5.8 | Строительство подъезда к п.Зеленая Роща в Калязинском районе | 1 / 0 | 2014 | 24,66 | 24,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,23 | 23,43 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 24,66 | 24,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,23 | 23,43 | 0 |
| 5.9 | Строительство подъезда к д.Бобровка в Кесовогорском районе | 1,5 / 0 | 2015 | 38,93 | 38,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 37,08 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 38,93 | 38,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 37,08 |
| 5.10 | Строительство автомобильной дороги Елисеево – Звездино в Кесовогорском районе | 1,5 / 0 | 2014 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 35,15 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 35,15 | 0 |
| 5.11 | Строительство подъезда к д.Нелидовка в Нелидовском районе | 1,7 / 150 | 2015 | 16,67 | 16,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 16,67 | 16,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67 |
| 5.12 | Строительство подъезда к д.Слобырево в Ржевском районе | 0,5 / 50 | 2015 | 10,77 | 10,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 5,53 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 10,77 | 10,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 5,53 |
| 5.13 | Строительство автомобильной дороги Ушаковские Горки – Щитниково в Старицком районе | 1,3 / 0 | 2013 | 29,04 | 29,04 | 0 | 0 | 0 | 1,54 | 27,5 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 29,04 | 29,04 | 0 | 0 | 0 | 1,54 | 27,5 | 0 | 0 |
| 5.14 | Строительство подъезда к д.Зашейково в Старицком районе | 1,3 / 0 | 2012 | 27,27 | 27,27 | 0 | 0 | 1,54 | 25,73 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 27,27 | 27,27 | 0 | 0 | 1,54 | 25,73 | 0 | 0 | 0 |
| 5.15 | Строительство подъезда к д. Климово в Старицком районе | 3 / 0 | 2015 | 13,31 | 13,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 6,83 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 13,31 | 13,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 6,83 |
| 5.16 | Строительство подъезда к д.Владелино в Торжокском районе | 0,5 / 0 | 2012 | 10,91 | 10,91 | 0 | 0 | 0,62 | 10,29 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 10,91 | 10,91 | 0 | 0 | 0,62 | 10,29 | 0 | 0 | 0 |
| 5.17 | Строительство подъезда к д.Костешино в Торжокском районе | 1 / 0 | 2015 | 45,42 | 45,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,16 | 43,26 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 45,42 | 45,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,16 | 43,26 |
| 5.18 | Строительство подъезда к д.Якутино в Торжокском районе | 0,5 / 0 | 2012 | 10,91 | 10,91 | 0 | 0 | 0,62 | 10,29 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 10,91 | 10,91 | 0 | 0 | 0,62 | 10,29 | 0 | 0 | 0 |
| 5.19 | Строительство подъезда к д.Чевакино в Торжокском районе | 0,3 / 0 | 2014 | 7,71 | 7,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 7,32 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 7,71 | 7,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 7,32 | 0 |
| 6.4 | Строительство автомобильной дороги Молодой Труд – Дружная Горка в Селижаровском и Оленинском районе | 16,5 / 0 | 2014 | 284,91 | 284,91 | 0 | 0 | 11,62 | 56,23 | 116,98 | 100,08 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 284,91 | 284,91 | 0 | 0 | 11,62 | 56,23 | 116,98 | 100,08 | 0 |
| 6.13 | Строительство местной автомобильной дороги Куженкино – Градобить в Бологовском и Фировском районе | 8 / 0 | 2015 | 127,9 | 127,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,9 | 90 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 127,9 | 127,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,9 | 90 |
| 7.4 | Реконструкция участка км 0 – км 21+700 автомобильной дороги "Москва – Санкт-Петербург" – Конаково – Иваньково в Конаковском районе | 21,7 / 0 | 2015 | 1187 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 52 | 370 | 376 | 389 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 1187 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 52 | 370 | 376 | 389 |
| 8.1 | Строительство автомобильной дороги Стрельчиха – Королёво – Быково в Кимрском и Калязинском районе | 12,5 / 0 | 2015 | 325,19 | 325,19 | 0 | 13,5 | 48,81 | 67,33 | 81,98 | 113,57 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 325,19 | 325,19 | 0 | 13,5 | 48,81 | 67,33 | 81,98 | 113,57 | 0 |
| 8.12 | Строительство обхода г.Кашин на автомобильной дороге Бежецк - Кесова Гора - Кашин в Кашинском районе | 11 / 0 | 2015 | 590,19 | 590,19 | 0 | 0 | 24,4 | 62,35 | 79,98 | 170,35 | 253,11 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 590,19 | 590,19 | 0 | 0 | 24,4 | 62,35 | 79,98 | 170,35 | 253,11 |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги Тверь – Тургиново на участке км 8+500 – км 10+200 в Калининском районе | 1,7 / 0 | 2011 | 193,82 | 190,05 | 3,77 | 81,45 | 108,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 193,82 | 190,05 | 3,77 | 81,45 | 108,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.13 | Строительство обхода г.Торжок на участке от а/д "Москва - С. Петербург" до а/д "Торжок - Старица" в Торжокском районе | 4,5 / 0 | 2015 | 275,34 | 275,34 | 0 | 0 | 11,62 | 48,51 | 57,63 | 67,86 | 89,72 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 275,34 | 275,34 | 0 | 0 | 11,62 | 48,51 | 57,63 | 67,86 | 89,72 |
|  | Подъезд к д. Русская Гора в Вышневолоцком районе | 2 | 2011 | 20 | 20 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 13 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подъезд к д. Толстиково в Торжокском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Битьково в Торжокском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Заречье в Кашинском районе | 0,5 | 2015 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | Подъезд к д. Горка в Бологовском районе | 2 | 2011 | 20 | 20 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 13 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подъезд к д. Суходол в Кесовогорском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Красные в Сонковском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Юрьицево в Торжокском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Станы в Жарковском районе | 0,5 | 2015 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
|  | Подъезд к д. Ивица в Рамешковском районе | 2,6 | 2014 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|  | Подъезд к д. Петрушино в Калининском районе | 1,5 | 2014 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Подъезд к д. Поволжье в Ржевском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Виловатик в Бежецком районе | 0,3 | 2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
|  | Подъезд к д. Романовский льнозавод в Весьегонском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Кривая Лука в Жарковском районе | 14,3 | 2011 | 143 | 143 | 0 | 49 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 86 | 86 | 0 | 36 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 57 | 57 | 0 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подъезд к д. Дурасово в Кесовогорском районе | 0,4 | 2014 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
|  | Подъезд к д. Воробьево в Бежецком районе | 1,8 | 2014 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Подъезд к д. Сеглино в Бологовском районе | 2 | 2014 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | Подъезд к д. Солнечный в Бежецком районе | 1,5 | 2014 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Подъезд к д. Цикорево в Западнодвинском районе | 2,9 | 2014 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | Подъезд к д. Брод в Западнодвинском районе | 2 | 2014 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Подъезд к д. Денесьево в Рамешковском районе | 1,5 | 2014 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | Подъезд к д. Новый Двор в Жарковском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Беляево в Торопецком районе | 0,5 | 2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | Подъезд к д. Павловское в Кесовогорском районе | 0,7 | 2014 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
|  | Подъезд к д. Елизаровка в Вышневолоцком районе | 2 | 2015 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Подъезд к д. Логово в Зубцовском районе | 2 | 2014 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Подъезд к д. Мясница в Оленинском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Федорино в Бежецком районе | 0,5 | 2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 4,4 | 4,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
|  | Подъезд к д. Ясная Поляна в Кашинском районе | 0,5 | 2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 4,7 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
|  | Подъезд к д. Буньково в Краснохолмском районе | 0,5 | 2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 4,7 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
|  | Подъезд к д. Кр.Октябрь в Сонковском районе | 0,6 | 2014 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 5,7 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
|  | Подъезд к д. Противье в Весьегонском районе | 5 | 2011 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 42,5 | 42,5 | 0 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 7,5 | 7,5 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подъезд к д. Шарапово в Старицком районе | 1,5 | 2014 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Подъезд к д. Старово в Сонковском районе | 0,7 | 2014 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
|  | Подъезд к д. Широкая в Лихославльском районе | 0,4 | 2014 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
|  | Подъезд к д. Хмелевка в Бологовском районе | 3,8 | 2015 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | Подъезд к д. Каравайцево в Кувшиновском районе | 2 | 2015 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | Подъезд к д. Игнатово в Калининском районе | 0,5 | 2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 4,7 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
|  | Подъезд к д. Половцово в Нелидовском районе | 1,7 | 2015 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | Подъезд к д. Ещево в Бологовском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Деревенька в Кесовогорском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Чертолино в Ржевском районе | 0,7 | 2014 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
|  | Подъезд к д. Жихнево в Рамешковском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Находово в Ржевском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Стогово в Бежецком районе | 0,5 | 2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 4,6 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
|  | Подъезд к д. Кортино в Калязинском районе | 0,5 | 2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 4,6 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
|  | Подъезд к д. Старое в Старицком районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Филатка в Калязинском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Старое в Бологовском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Демидово в Конаковском районе | 0,5 | 2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 4,6 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
|  | Подъезд к д. Никулино в Весьегонском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Дубровки в Конаковском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Погорелово в Весьегонском районе | 1,7 | 2014 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 15,8 | 15,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,8 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
|  | Подъезд к д. Жданово в Калининском районе | 0,5 | 2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 4,6 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
|  | Подъезд к д. Панино в Селижаровском районе | 1,5 | 2014 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 11,4 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
|  | Подъезд к д. Абаконово в Западнодвинском районе | 0,8 | 2014 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 |
|  | Подъезд к д. Губин Угол в Кимрском районе | 1 | 2015 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 |
|  | Подъезд к д. Красная Пресня в Калининском районе | 2,5 | 2015 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Подъезд к д. Прибытково в Калининском районе | 0,3 | 2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 |
|  | Подъезд к д. Чурилково в Весьегонском районе | 3,5 | 2015 | 27,7 | 27,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,14 | 24,56 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 26,7 | 26,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,14 | 24,56 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Подъезд к д. Борисково в Бежецком районе | 0,7 | 2014 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Подъезд к д. Знаменское в Торопецком районе | 8 | 2015 | 70,01 | 70,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,91 | 44,1 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 69,1 | 69,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 44,1 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,91 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 0 |
|  | Подъезд к д. Круглиха в Весьегонском районе | 0,5 | 2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
|  | Подъезд к д. Елизарово в Бежецком районе | 2,5 | 2015 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | Подъезд к д. Маслятка в Кашинском районе | 0,2 | 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
|  | Подъезд к д. Борцино в Конаковском районе | 1,2 | 2014 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | Бюджет субъекта |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

Таблица Б-3
 Перечень объектов капитального и текущего ремонта автомобильных дорог регионального значения Тверской области на период 2009-2015 гг., млн рублей, в ценах соответствующих лет

| Шифр объекта | Наименование автомобильной дороги | Мощность (км/пог м) | Год ввода | 2010-2015 | Итого по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Итого | 1147,85 / 2383 |  | 23965,47 | 815,8 | 1558 | 2705 | 4415 | 5820 | 8652 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 135,42 | 5,68 | 17,43 | 4,73 | 21,97 | 85,61 | 0 |
| Перечень объектов капитального и текущего ремонта автомобильных дорог |
|  | Итого а/д | 1147,85 |  | 21018,03 | 706,1 | 1427 | 2352 | 4299 | 5295 | 6940 |
| 04/1 | Капитальный ремонт дороги Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна на участке км 135+000 - 140+000 в Бежецком районе | 5 | 2012 | 102,39 | 21,6 | 30,91 | 49,88 | 0 | 0 | 0 |
| 08/12 | Капитальный ремонт дороги подъезд к д.Борисково на участке км 0+000 - 0+700 в Бежецком районе | 0,7 | 2010 | 9,07 | 9,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/2 | Капитальный ремонт дороги Бежецк - Кесова Гора - Кашин на участке км 13+000 - 14+000 в Бежецком районе | 1 | 2011 | 17,27 | 5,65 | 11,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/15 | Капитальный ремонт дороги Белый - Комары на участке км 2+000 - 24+400 в Бельском районе | 22,4 | 2013 | 437,45 | 0 | 47,9 | 149,6 | 239,9 | 0 | 0 |
| 02/13 | Капитальный ремонт дороги "Москва - С.-Петербург" - Прибытково на участке км 0+000 - 1+500 в Калининском районе | 1,5 | 2012 | 27,82 | 0 | 9,12 | 18,7 | 0 | 0 | 0 |
| 01/1 | Капитальный ремонт дороги С.Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец на участке км 53+600-139+300 в Калязинском районе | 85,7 | 2013 | 529,48 | 0 | 50,07 | 199,5 | 279,9 | 0 | 0 |
| 02/20 | Капитальный ремонт дороги Нерль - Скнятино на участке км 3+500 - 10+500 в Калязинском районе | 7 | 2015 | 157,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,8 | 119,8 |
| 08/17 | подъезд: Бельская - Перечково на участке км 0+000 - 4+000 в Калязинском районе | 4 | 2015 | 70,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,12 | 53,83 |
| 08/14 | Капитальный ремонт дороги Щекотово - Апарниково на участке км 0+000 - 11+400 в Кашинском районе | 11,4 | 2015 | 201,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,81 | 143,9 |
| 02/21 | Капитальный ремонт дороги Титово - Белый Городок - Приволжский на участке км 0+000 - 14+800 в Кимрском районе | 14,8 | 2015 | 327,21 | 0 | 0 | 0 | 33,92 | 113,6 | 179,7 |
| 02/22 | Приволжский - Стрельчиха на участке км 0+000 - 12+700 в Кимрском районе | 12,7 | 2015 | 281,59 | 0 | 0 | 0 | 31,27 | 78,08 | 172,2 |
| 08/5 | Капитальный ремонт дороги Федоровка - Губин Угол - Ларцево 0+000 - 7+900 в Кимрском районе | 7,9 | 2014 | 134,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,6 | 0 |
| 02/23 | Капитальный ремонт дороги Вахонино - Свердлово на участке км 0+000 - 4+800 в Конаковском районе | 4,8 | 2013 | 95,48 | 0 | 0 | 28,83 | 66,65 | 0 | 0 |
| 03/1 | Капитальный ремонт дороги Свердлово - Плоски - п.Энергетик 0+000 - 5+300 в Конаковском районе | 5,3 | 2014 | 90,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,3 | 0 |
| 08/15 | Капитальный ремонт дороги Язвиха - Золотиха - Микшино - Вырец на участке км 25+100 - 33+700 в Лихославльском районе | 8,6 | 2014 | 146,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,5 | 0 |
| 02/19 | Капитальный ремонт дороги Свапуще - Рвеницы - гр.Новгородской обл.(Кирилково) км 0+000 - 12+400 в Осташковском районе | 12,4 | 2015 | 278,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,6 | 194,7 |
| 08/10 | Капитальный ремонт дороги Рамешки - Замытье - Вырец на участке км 0+000 - 25+000 в Рамешковском районе | 25 | 2015 | 434,15 | 0 | 0 | 0 | 49,22 | 164,8 | 220,1 |
| 08/16 | Капитальный ремонт дороги Старица - Степурино - Гурьево на участке км 0+00 - 24+800 в Старицком районе | 24,8 | 2015 | 425,42 | 0 | 0 | 23,87 | 60,87 | 144,8 | 195,9 |
| 08/7 | Капитальный ремонт дороги Гурьево - Раменье 0+000 - 8+600 в Старицком районе | 8,6 | 2015 | 152,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,28 | 119,5 |
| 04/3 | Капитальный ремонт дороги "Москва - Рига" - Торопец - Плоскошь на участке км 22+000 - 24+000 в Торопецком районе | 2 | 2014 | 42,35 | 0 | 0 | 0 | 13,96 | 28,39 | 0 |
| 01/2 | Капитальный ремонт дороги Тверь-Ржев на участке км 27+000-41+800 в Калининском районе | 14,8 | 2015 | 109,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 74,89 |
| 01/3 | Капитальный ремонт дороги Тверь-Ржев на участке км 41+800-74+000 в Старицком районе | 32,2 | 2015 | 237,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,43 | 149,8 |
| 01/4 | Ремонт дороги "Москва - Рига" - Андреаполь- Пено-Хитино на участке км 114+500 - км 120+500 в Осташковском районе | 6,1 | 2015 | 41,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,32 |
| 01/5 | Ремонт дороги "Москва-Рига"-Андреаполь-Пено-Хитино на участке км 100+000-114+500 в Пеновском районе | 14,5 | 2015 | 97,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,94 | 89,86 |
| 01/6 | Ремонт дороги Вышний Волочек - Бежецк - Сонково на участке км 4+500-31+600 в Вышневолоцком районе | 27,1 | 2012 | 153,12 | 38,48 | 52,29 | 62,35 | 0 | 0 | 0 |
| 01/7 | Ремонт дороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна на участке км 6+000-30+100 в Калининском районе | 24,1 | 2012 | 545,75 | 62,25 | 209,2 | 274,3 | 0 | 0 | 0 |
| 01/8 | Ремонт дороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна на участке км 30+100-56+000, 58+000-84+700 в Рамешковском районе | 52,6 | 2014 | 345,84 | 15,09 | 39,51 | 62,35 | 104 | 124,9 | 0 |
| 01/9 | Ремонт дороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна на участке км 84+700-127+700 в Бежецком районе | 43 | 2012 | 253,9 | 60,25 | 80,18 | 113,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10 | Ремонт дороги Лисичино - Духовщина - Белый - Нелидово на участке км 165+900-196+700 в Нелидовском районе | 30,8 | 2014 | 190,11 | 0 | 0 | 24,09 | 66,65 | 99,37 | 0 |
| 01/11 | Ремонт дороги Лисичино - Духовщина - Белый - Нелидово на участке км 153+000-165+900 в Бельском районе | 12,9 | 2012 | 72,76 | 0 | 0 | 72,76 | 0 | 0 | 0 |
| 01/12 | Ремонт дороги Куженкино-Бологое на участке на участке км 0+000-12+600 в Бологовском районе | 12,6 | 2015 | 85,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,37 |
| 01/13 | Ремонт дороги Тверь-Рождествено-З-д 1Мая-Ильинское на участке км 0+000-51+500 в Калининском районе | 51,5 | 2015 | 336,76 | 0 | 0 | 0 | 43,93 | 122,1 | 170,7 |
| 01/14 | Ремонт дороги Тверь-Рождествено-З-д 1Мая-Ильинское на участке км 51+500-65+700 в Конаковском районе | 14,2 | 2015 | 96,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,2 |
| 01/15 | Ремонт дороги Тверь-Рождествено-З-д 1Мая-Ильинское на участке км 65+700-77+100 в Кимрском районе | 11,4 | 2015 | 77,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,24 |
| 01/16 | Ремонт дороги Тверь-Тургиново на участке км 8+500-46+100 в Калининском районе | 37,6 | 2013 | 218,19 | 0 | 23,33 | 73,57 | 121,3 | 0 | 0 |
| 01/17 | Ремонт дороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино км 92+200-96+300 в Кимрском районе | 4,1 | 2012 | 23,81 | 0 | 11,34 | 12,47 | 0 | 0 | 0 |
| 01/18 | Ремонт дороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино на участке км 10+400-21+100 в Кашинском районе | 10,7 | 2012 | 63,34 | 0 | 13,46 | 49,88 | 0 | 0 | 0 |
| 01/19 | Ремонт дороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино на участке км 0+000-10+400 в Калязинском районе | 10,4 | 2012 | 61,65 | 0 | 11,77 | 49,88 | 0 | 0 | 0 |
| 01/20 | Ремонт дороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино на участке км 96+300-131+400 в Рамешковском районе | 35,1 | 2014 | 225,12 | 0 | 22,3 | 44,89 | 59,98 | 97,95 | 0 |
| 01/21 | Ремонт дороги Талдом-Нерль на участке км 39+000-57+200 в Калязинском районе | 18,2 | 2015 | 129,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,37 | 89,86 |
| 01/22 | Ремонт дороги Дубна-Кимры-Горицы на участке км 0+000-12+700, 19+000-31+300 в Кимрском районе | 24,6 | 2015 | 174,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,77 | 119,8 |
| 01/23 | Ремонт дороги Кимры-гр.Московской обл. на участке км 0+000-10+400 в Кимрском районе | 10,4 | 2013 | 62,7 | 0 | 0 | 0 | 62,7 | 0 | 0 |
| 01/24 | Ремонт дороги "Москва-С.-Петербург"-Конаково-Иваньково на участке км 26+200-50+000 в Конаковском районе | 23,8 | 2014 | 156,41 | 0 | 0 | 18,35 | 59,98 | 78,08 | 0 |
| 01/25 | Ремонт дороги Осташков-Селижарово-Ржев на участке км 13+900-28+100, 33+000-71+700 в Селижаровском районе | 53,5 | 2015 | 365,14 | 0 | 0 | 34,76 | 66,65 | 106,5 | 157,3 |
| 01/26 | Ремонт дороги Осташков-Селижарово-Ржев на участке км 0+000-13+900 в Осташковском районе | 13,9 | 2013 | 87,85 | 0 | 0 | 21,2 | 66,65 | 0 | 0 |
| 01/27 | Ремонт дороги Осташков-Селижарово-Ржев км 71+700-124+500 в Ржевском районе | 52,2 | 2015 | 358,55 | 0 | 0 | 26,96 | 59,98 | 99,37 | 172,2 |
| 01/28 | Ремонт дороги Осташков-Волговерховье на участке км 0+000-11+500 в Осташковском районе | 11,5 | 2013 | 67,45 | 0 | 0 | 27,46 | 39,99 | 0 | 0 |
| 01/29 | Ремонт дороги Починок-Удомля на участке км 0+000-21+000 в Удомельском районе | 21 | 2015 | 140,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,48 | 104,8 |
| 01/30 | Ремонт дороги Тверь-Ржев на участке км 76+000-97+600 в Старицком районе | 20,6 | 2014 | 143,86 | 0 | 0 | 0 | 44,49 | 99,37 | 0 |
| 01/31 | Ремонт дороги Тверь-Ржев на участке км 97+600-118+300 в Ржевском районе | 20,7 | 2014 | 144,53 | 0 | 0 | 0 | 45,16 | 99,37 | 0 |
| 01/32 | Ремонт дороги Торжок-Осташков на участке км 24+000-48+500, 48+500-83+000 в Кувшиновском районе | 59 | 2015 | 404,33 | 0 | 0 | 30,41 | 74,64 | 113,6 | 185,7 |
| 01/33 | Ремонт дороги Торжок-Осташков на участке км 0+000-24+000 в Торжокском районе | 24 | 2015 | 163,03 | 0 | 0 | 19,56 | 31,99 | 42,59 | 68,89 |
| 01/34 | Ремонт дороги Торжок-Осташков на участке км 83+000-110+500, 110+500-120+600 в Осташковском районе | 37,6 | 2015 | 259,84 | 0 | 0 | 14,02 | 42,65 | 63,88 | 139,3 |
| 01/35 | Ремонт дороги Подъезд к г.Нелидово на участке км 0+000-1+100 в Нелидовском районе | 1,1 | 2015 | 7,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,46 |
| 06/3 | Ремонт автомобильной дороги подъезд к Боровлево-2 в Калининском районе | 3,5 | 2014 | 9,2 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения "Красномайский - Фирово" - пром.площадка ОАО «Востек-Тверь» в пгт. Великооктябрьский | 0,47 | 2010 | 5,4 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения Ильино - пром.площадка ЗАО «ТоТЭК» в Торжокском районе | 2,5 | 2010 | 21,6 | 21,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/6 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги регионального значения Хорошево - Пашино на км 0+000 - км 2+000 в Ржевском районе | 2 | 2010 | 21,6 | 21,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения М-10 "Россия" - пром.площадка ЗАО «Шелл нефть» в г. Торжок | 0,5 | 2010 | 5,4 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения М-10 "Россия" - Симоново (пром.площадка "Логопарк") в Калининском районе | 0,48 | 2010 | 10,8 | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги регионального значения подъезд д. Ругатино | 2,1 | 2011 | 28,59 | 13,5 | 15,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/1* | Ремонт автомобильной дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна на участке км 182+000 – км 202+000 в Весьегонском и Краснохолмском районе | 10 | 2015 | 78,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75,15 |
| 12/2* | Ремонт автомобильной дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна на участке км 248+700 – км 271+600 в Весьегонском районе | 22,9 | 2014 | 174,2 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 81,5 | 86 |
| 12/3* | Ремонт и капитальный ремонт прочих региональных или межмуниципальных автомобильных дорог Тверской области | - | - | 10800,55 | 406,2 | 798,7 | 848,6 | 2526 | 2673 | 3548 |
| Капитальный ремонт аварийных мостов |
|  | ВСЕГО | 304 |  | 198,27 | 84,79 | 113,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 5,68 | 5,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бежецкий район | 5 |  | 1,98 | 0,09 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/1 | Капитальный ремонт моста через руч.Вырица на 1 км автомобильной дороги Подъезд: Княжиха - Торотово в Бежецком районе | 5 | 2011 | 1,89 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бологовский район | 19 |  | 7 | 0,33 | 6,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/2 | Капитальный ремонт моста через р.Песенка на 4 км автомобильной дороги Кафтино - Пальцево - Липно в Бологовском районе | 12 | 2011 | 4,54 | 0 | 4,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3 | Капитальный ремонт моста через руч.Черный на 8 км автомобильной дороги Кафтино - Пальцево - Липно в Бологовском районе | 7 | 2011 | 2,13 | 0 | 2,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Весьегонский район | 56 |  | 46,06 | 2,19 | 43,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/4 | Капитальный ремонт моста через р.Себла на 1 км автомобильной дороги Дюдиково - Приворот в Весьегонском районе | 41 | 2011 | 37,44 | 0 | 37,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/5 | Капитальный ремонт моста через р.Ратыня на 6 км автомобильной дороги Тимошкино - Доманово - Бол.Мякишево в Весьегонском районе | 10 | 2011 | 4,1 | 0 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/6 | Капитальный ремонт моста через ручей на 4 км автомобильной дороги Егна - Филипцево - Гора - Боровицы в Весьегонском районе | 5 | 2011 | 2,33 | 0 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2,19 | 2,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кашинский район | 50 |  | 31,4 | 1,5 | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/7 | Капитальный ремонт моста через р.Кашинка на 3 км автомобильной дороги Бузыково - Высоково - Юрино в Кашинском районе | 50 | 2011 | 29,9 | 0 | 29,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кесовогорский район | 51 |  | 40,12 | 40,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/8 | Капитальный ремонт моста через р.Карожечна на 24 км автомобильной дороги Кесова Гора - Федцево в Кесовогорском районе | 51 | 2010 | 40,12 | 40,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснохолмский район | 12 |  | 11,45 | 0,55 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/9 | Капитальный ремонт моста через р.Чернуха на 1 км автомобильной дороги Коробово - Нави в Краснохолмском районе | 12 | 2011 | 10,9 | 0 | 10,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,55 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максатихинский район | 31 |  | 11,49 | 0,55 | 10,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 | Капитальный ремонт моста через р.Атемежа на 11 км автомобильной дороги Буденовка - Атемежа в Максатихинском районе | 20 | 2011 | 7,25 | 0 | 7,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11 | Капитальный ремонт моста через ручей на 3 км автомобильной дороги Райда - Павловское - Осташиха в Максатихинском районе | 6 | 2011 | 2,27 | 0 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | Капитальный ремонт моста через ручей на 2 км автомобильной дороги Райда - Павловское - Осташиха в Максатихинском районе | 5 | 2011 | 1,42 | 0 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,55 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нелидовский район | 16 |  | 8,68 | 8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/13 | Капитальный ремонт моста через р.Бутаковка на 45 км автомобильной дороги Никитино - Семеновское в Нелидовском районе | 16 | 2010 | 8,68 | 8,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сандовский район | 18 |  | 15,03 | 15,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14 | Капитальный ремонт моста через р.Саванка на 15 км автомобильной дороги Сандово - Тюхтово в Сандовском районе | 18 | 2010 | 15,03 | 15,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Торжокский район | 9 |  | 4,74 | 0,23 | 4,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15 | Капитальный ремонт моста через р.Бабановка на 6 км автомобильной дороги "Тверецкий - Раменье" - Осуйское в Торжокском районе | 9 | 2011 | 4,51 | 0 | 4,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удомельский район | 18 |  | 15,28 | 15,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16 | Капитальный ремонт моста через р.Мажица на 2 км автомобильной дороги Гриблянка - Копачево в Удомельском районе | 18 | 2010 | 15,28 | 15,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Фировский район | 19 |  | 5,04 | 0,24 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/17 | Капитальный ремонт моста через р.Граничная на 2 км автомобильной дороги Фролево - Дмитровка - Савелово в Фировском районе | 19 | 2011 | 4,8 | 0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии по оценке безопасности |
|  | ВСЕГО | 2079 |  | 2749,17 | 24,87 | 17,43 | 353,3 | 116,6 | 524,8 | 1712 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 129,74 | 0 | 17,43 | 4,73 | 21,97 | 85,61 | 0 |
|  | Бельский район | 76 |  | 87,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,15 | 83,04 |
| 11/18 | Капитальный ремонт моста через р.Ужа на 4 км автомобильной дороги Грибаново - Пышково в Бельском районе | 35 | 2015 | 42,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,83 |
| 11/19 | Капитальный ремонт моста через р.Белая на 1 км автомобильной дороги Верховье - Сметанино в Бельском районе | 41 | 2015 | 40,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,21 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 4,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,15 | 0 |
|  | Бологовский район | 13 |  | 13,97 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 13,3 | 0 |
| 11/20 | Капитальный ремонт моста через р.Коломенка на 7 км автомобильной дороги Бологое - Гузятино - Ильятино в Бологовском районе | 6 | 2014 | 5,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,92 | 0 |
| 11/21 | Капитальный ремонт моста через р.Кемка на 4 км автомобильной дороги Кемцы - Любитово в Бологовском районе | 7 | 2014 | 7,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,38 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 0 | 0 |
|  | Весьегонский район | 47 |  | 55,25 | 0 | 0 | 0 | 2,63 | 52,62 | 0 |
| 11/22 | Капитальный ремонт моста через р.Реня на 2 км автомобильной дороги Косадавль - Гора в Весьегонском районе | 47 | 2014 | 52,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,62 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 2,63 | 0 | 0 |
|  | Вышневолоцкий район | 186 |  | 244,95 | 0 | 2,84 | 56,74 | 8,83 | 176,5 | 0 |
| 11/23 | Капитальный ремонт моста через кан.Новотверецкий на 7 км автомобильной дороги Вышний Волочек - Есеновичи - Кувшиново в Вышневолоцком районе | 58 | 2012 | 56,74 | 0 | 0 | 56,74 | 0 | 0 | 0 |
| 11/24 | Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на 3 км автомобильной дороги "Москва - С.Петербург" - Гирино в Вышневолоцком районе | 128 | 2014 | 176,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,5 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 11,67 | 0 | 2,84 | 0 | 8,83 | 0 | 0 |
|  | Жарковский район | 38 |  | 187,1 | 0 | 0 | 0 | 8,91 | 178,2 | 0 |
| 11/25 | Капитальный ремонт моста через р.Чернушка на 51 км автомобильной дороги Белый - Понизовье - Жарковский в Жарковском районе | 38 | 2014 | 50,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,88 | 0 |
| 11/26 | Капитальный ремонт моста через р.Межа на 35 км автомобильной дороги Белый - Понизовье - Жарковский в Жарковском районе | 0 | 2014 | 127,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,3 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 8,91 | 0 | 0 | 0 | 8,91 | 0 | 0 |
|  | Заподнодвинский район | 118 |  | 169,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,06 | 161,2 |
| 11/27 | Капитальный ремонт моста через р.Вережунька на 13 км автомобильной дороги Западная Двина - Шишово в Западнодвинском районе | 23 | 2015 | 34,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,26 |
| 11/28 | Капитальный ремонт моста через р.Западная Двина на 2 км автомобильной дороги Шарапово - Дачный в Западнодвинском районе | 95 | 2015 | 126,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 8,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,06 | 0 |
|  | Калининский район | 58 |  | 76,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 72,9 |
| 11/29 | Капитальный ремонт моста через р.Кава на 2 км автомобильной дороги Первомайские Горки - Вел. Село в Калининском районе | 58 | 2015 | 72,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,9 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 3,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | 0 |
|  | Калязинский район | 23 |  | 29,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 28,18 |
| 11/30 | Капитальный ремонт моста через р.Волнушка на 7 км автомобильной дороги "Талдом - Нерль" - Полжилово - Крюково в Калязинском районе | 23 | 2015 | 28,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,18 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 0 |
|  | Кимрский район | 158 |  | 181,76 | 0 | 5,89 | 117,8 | 0 | 2,77 | 55,3 |
| 11/31 | Капитальный ремонт моста через р.Дубна на 12 км автомобильной дороги Кимры - Клетино - Дубна в Кимрском районе | 108 | 2012 | 117,8 | 0 | 0 | 117,8 | 0 | 0 | 0 |
| 11/32 | Капитальный ремонт моста через р.Рудомашь на 5 км автомобильной дороги Печетово - Дуты в Кимрском районе | 50 | 2015 | 55,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 8,66 | 0 | 5,89 | 0 | 0 | 2,77 | 0 |
|  | Конаковский район | 26 |  | 38,89 | 0 | 1,85 | 37,04 | 0 | 0 | 0 |
| 11/33 | Капитальный ремонт моста через р.Сучек на 16 км автомобильной дороги "Москва - С.Петербург" - Конаково - Иваньково в Конаковском районе | 26 | 2012 | 37,04 | 0 | 0 | 37,04 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,85 | 0 | 1,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краснохолмский район | 35 |  | 35,24 | 0 | 1,68 | 33,56 | 0 | 0 | 0 |
| 11/34 | Капитальный ремонт моста через р.Могоча на 169 км автомобильной дороги Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна в Краснохолмском районе | 35 | 2012 | 33,56 | 0 | 0 | 33,56 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,68 | 0 | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Лесной район | 18 |  | 19,45 | 0 | 0,93 | 18,52 | 0 | 0 | 0 |
| 11/35 | Капитальный ремонт моста через р.Полонуха на 78 км автомобильной дороги "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково" - Лесное - Пестово в Лесном районе | 18 | 2012 | 18,52 | 0 | 0 | 18,52 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,93 | 0 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максатихинский район | 25 |  | 28,42 | 0 | 1,35 | 27,07 | 0 | 0 | 0 |
| 1136 | Капитальный ремонт моста через р.Ривица на 34 км автомобильной дороги Рамешки - Максатиха в Максатихинском районе | 25 | 2012 | 27,07 | 0 | 0 | 27,07 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,35 | 0 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нелидовский район | 367 |  | 472,87 | 0 | 2,89 | 57,82 | 0,93 | 37,2 | 374 |
| 11/37 | Капитальный ремонт моста через р.Береза на 182 км автомобильной дороги Лисичино - Духовщина - Белый - Нелидово в Нелидовском районе | 54 | 2012 | 57,82 | 0 | 0 | 57,82 | 0 | 0 | 0 |
| 11/38 | Капитальный ремонт моста через р.Лучеса на 7 км автомобильной дороги Новоселки - Верхнее Заборье - Бол. Степаново в Нелидовском районе | 48 | 2015 | 62,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,72 |
| 11/39 | Капитальный ремонт моста через р.Лучеса на 16 км автомобильной дороги Новоселки - Верхнее Заборье - Бол. Степаново в Нелидовском районе | 41 | 2015 | 54,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,68 |
| 11/40 | Капитальный ремонт моста через р.Межа на 1 км автомобильной дороги Монино - Антипово в Нелидовском районе | 63 | 2015 | 81,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,95 |
| 11/41 | Капитальный ремонт моста через р.Лучеса на 1 км автомобильной дороги Нижнее Заборье - Макарьево в Нелидовском районе | 59 | 2015 | 75,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,49 |
| 11/42 | Капитальный ремонт моста через р.Береза на 1 км автомобильной дороги Новоникольское - Жиглицы - Шарки в Нелидовском районе | 65 | 2015 | 72,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,96 |
| 11/43 | Капитальный ремонт моста через р.Вяземка на 1 км автомобильной дороги Подъезд: Голосово - Кошелево в Нелидовском районе | 16 | 2014 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 0 |
| 11/44 | Капитальный ремонт моста через р.Ущица на 1 км автомобильной дороги Подъезд к д. Кортяшево в Нелидовском районе | 21 | 2015 | 26,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,23 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 22,52 | 0 | 2,89 | 0 | 0,93 | 18,7 | 0 |
|  | Оленинский район | 46 |  | 55,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,63 | 52,67 |
| 11/45 | Капитальный ремонт моста через р.Береза на 1 км автомобильной дороги Мирный - Васьково в Оленинском районе | 46 | 2015 | 52,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,67 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,63 | 0 |
|  | Пеновский район | 101 |  | 131,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,26 | 125,1 |
| 11/46 | Капитальный ремонт моста через р.Жукопа на 17 км автомобильной дороги Соблаго - Середка в Пеновском районе | 101 | 2015 | 125,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,1 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 6,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,26 | 0 |
|  | Ржевский район | 143 |  | 175,36 | 0 | 0 | 4,73 | 94,61 | 3,62 | 72,4 |
| 11/47 | Капитальный ремонт моста через р.Большая Лоча на 2 км автомобильной дороги Подъезд к г. Ржеву в Ржевском районе | 85 | 2013 | 94,61 | 0 | 0 | 0 | 94,61 | 0 | 0 |
| 11/48 | Капитальный ремонт моста через р.Кокша на 14 км автомобильной дороги Ржев - Леонтьево в Ржевском районе | 22 | 2015 | 25,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,02 |
| 11/49 | Капитальный ремонт моста через р.Добрыня на 1 км автомобильной дороги "Москва - Рига" - Осуга - граница Смоленской области - Пятницкое в Ржевском районе | 36 | 2015 | 47,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,38 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 8,35 | 0 | 0 | 4,73 | 0 | 3,62 | 0 |
|  | Сандовский район | 58 |  | 62,27 | 24,87 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 35,62 |
| 11/50 | Капитальный ремонт моста через р.Орудовка на 1 км автомобильной дороги Сандово - Пожарье в Сандовском районе | 6 | 2015 | 7,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,81 |
| 11/51 | Капитальный ремонт моста через р.Улука на 37 км автомобильной дороги Сандово - Тюхтово в Сандовском районе | 26 | 2010 | 24,87 | 24,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/52 | Капитальный ремонт моста через ручей на 5 км автомобильной дороги Топорово - Холм в Сандовском районе | 6 | 2015 | 5,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,47 |
| 11/53 | Капитальный ремонт моста через р.Белая на 7 км автомобильной дороги Топорово - Холм в Сандовском районе | 20 | 2015 | 22,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,34 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,78 | 0 |
|  | Селижаровский район | 8 |  | 9,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 8,63 |
| 11/54 | Капитальный ремонт моста через р.Дедушка на 9 км автомобильной дороги Трофимково - Козловцы - Дрыгомо в Селижаровском районе | 8 | 2015 | 8,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,63 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0 |
|  | Сонковский район | 184 |  | 251,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,97 | 239,5 |
| 11/55 | Капитальный ремонт моста через р.Корожечна на 20 км автомобильной дороги Сонково - Кой в Сонковском районе | 59 | 2015 | 75,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,24 |
| 11/56 | Капитальный ремонт моста через р.Сить на 9 км автомобильной дороги Власово - Гладышево в Сонковском районе | 22 | 2015 | 29,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,34 |
| 11/57 | Капитальный ремонт моста через ручей на 1 км автомобильной дороги Поречье - Лечищево - Пуршево в Сонковском районе | 6 | 2015 | 8,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,24 |
| 11/58 | Капитальный ремонт моста через р.Каменка на 1 км автомобильной дороги Подъезд: Бережки - Петряйцево в Сонковском районе | 13 | 2015 | 16,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,16 |
| 11/59 | Капитальный ремонт моста через руч. Пьянка на 3 км автомобильной дороги Горка - Колесники в Сонковском районе | 6 | 2015 | 7,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,49 |
| 11/60 | Капитальный ремонт моста через р.Корожечна на 1 км автомобильной дороги Кой - Старово - Колачево в Сонковском районе | 78 | 2015 | 103,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 11,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,97 | 0 |
|  | Спировский район | 12 |  | 12,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 12,18 |
| 11/61 | Капитальный ремонт моста через р.Пагубица на 3 км автомобильной дороги Подъезд: Горки - Пень в Спировском районе | 12 | 2015 | 12,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,18 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,61 | 0 |
|  | Старицкий район | 242 |  | 303,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,46 | 289,3 |
| 11/62 | Капитальный ремонт моста через р.М.Коша на 18 км автомобильной дороги Павликово - Луковниково - Орешки в Старицком районе | 49 | 2015 | 62,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,48 |
| 11/63 | Капитальный ремонт моста через р.Жидоховка на 6 км автомобильной дороги Степурино - Сидорово в Старицком районе | 50 | 2015 | 68,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,5 |
| 11/64 | Капитальный ремонт моста через р.Тьма на 1 км автомобильной дороги Подъезд к ц/у колхоза им.Пушкина в Старицком районе | 50 | 2015 | 55,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,63 |
| 11/65 | Капитальный ремонт моста через р.Н.Старица на 9 км автомобильной дороги Покровское - Ищино - Абакумово - "Тверь - Ржев" в Старицком районе | 28 | 2015 | 31,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,92 |
| 11/66 | Капитальный ремонт моста через р.Шоша на 4 км автомобильной дороги Степурино - Волково в Старицком районе | 60 | 2015 | 68,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,7 |
| 11/67 | Капитальный ремонт моста через ручей на 7 км автомобильной дороги Петрищево - Минино в Старицком районе | 5 | 2015 | 2,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,03 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 14,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,46 | 0 |
|  | Торжокский район | 34 |  | 31,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,52 | 30,3 |
| 11/68 | Капитальный ремонт моста через р.Рачайна на 13 км автомобильной дороги Высокое - Сукромля в Торжокском районе | 34 | 2015 | 30,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,3 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,52 | 0 |
|  | Торопецкий район | 21 |  | 26,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,28 | 25,69 |
| 11/69 | Капитальный ремонт моста ч/р Песка на 6 км автомобильной дороги "Москва - Рига" - Торопец - Плоскошь - Чихачи - Бабкино - Ольховка в Торопецком районе | 21 | 2015 | 25,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,69 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 1,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,28 | 0 |
|  | Удомельский район | 42 |  | 48,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,31 | 46,23 |
| 11/70 | Капитальный ремонт моста через р.Съежа на 1 км автомобильной дороги Маслово - Мишуги - Черед в Удомельском районе | 42 | 2015 | 46,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,23 |
|  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,31 | 0 |

* - Объекты согласно рекомендуемому варианту